Tunis

STAGE PFE En Génie logiciel niveau 5ᵉ année                FICHE DE SUIVI

| Visite N° 1 |  | Nom de l’Encadrant de SESAME Ben Rhouma Kamel |
| --- | --- | --- |

Stagiaire (s) : Yazidi Sawssen

Établissement d'accueil : CCA

Responsable : Ben Rhouma Youssef Encadrant : Euchi Kais

Sujet : Conception et développement d’une plateforme de cagnottes collaboratives

Conception :

Situation : Le besoin métier a été clarifié, les exigences fonctionnelles principales identifiées, et le périmètre du projet validé. Les premiers éléments de planification ont été posés, notamment la division du projet en 6 sprints et la définition des modules clés : utilisateurs, cagnottes, promesses, notifications, administration, support et marketing.

Méthode : Scrum a été choisi comme méthode de pilotage du projet avec une durée de sprint de 2 semaines. Les réunions de sprint planning, daily, review et rétrospective sont planifiées. Le backlog produit initial est structuré et les user stories prioritaires identifiées.

Rapport : Le rapport contient les sections 1.1 à 1.6.2, incluant la présentation de l’entreprise CCA, le benchmark fonctionnel, la définition du besoin, les contraintes, la solution proposée, ainsi que l’environnement de travail (React.js, Node.js…).

Remarques : Un travail sérieux et méthodique, bien documenté et conforme aux attendus de la première phase.

Réalisation :

Livrables validés : Cahier des charges signé, planning de travail global, backlog produit initial, choix technologiques, environnement de travail configuré localement.

Divers :

Niveau du stagiaire : Bon

Assiduité : Excellente

Relations humaines :  Professionnelles

Remarques : Bonne capacité d’analyse

Fais le 23/05/2025

Signatures

Encadrant de SESAME	Encadrant Entreprise